## Slide 1
CH.
II
사업관리 · 산출물
KISTI
KISTI 공공 R&D AI 시스템 개발
산출물 제출시기 및 제출체계
작성부터 공식제출까지 검토·보완·기준선을 통과하는 산출물 라이프사이클과 최종 인계 패키지
DMT Labs
05
Deliverable Lifecycle
작성·자체점검
기술·PM 검토
KISTI 검토
보완·기준선
공식제출
단계별 산출물 패키지
01 계획·설계
수행계획 · 요구사항 · 아키텍처 · 상세설계
02 구현·배포
소스코드 · 빌드/배포 · DB Migration · 컨테이너/Helm
03 시험·품질
단위/통합/성능/보안/UAT 결과 · 결함조치 이력
04 운영·교육
운영·사용자 매뉴얼 · 교육자료 · 설정/버전 정보
05 최종 인계 패키지
문서·소스·배포자산·시험증거·매뉴얼·교육자료·라이선스·EA 정보를 하나의 버전 기준으로 정합화
핵심 메시지
모든 산출물은 검토·보완·기준선 절차를 거쳐 동일 버전의 최종 인계 패키지로 공식 제출합니다.