## Slide 1
CH.
IV
시험 및 품질 · 시험절차
KISTI
KISTI 공공 R&D AI 시스템 개발
단계별 시험절차·일정 및 완료기준
M1~M6 일정에 맞춰 기술·통합·성능/보안/UAT Gate를 통과한 기능만 릴리스 기준선으로 승격
DMT Labs
06
M1 — M6 Stage Gate
M1
M2
M3
M4
M5
M6
01
기술·단위 시험
기능별 구현 적합성 · 단위결과 · 코드 수준 결함 제거
단위 PASS
02
통합 시험
서비스·데이터·API 연계 · 오류경로 · 회귀 영향 검증
통합 PASS
03
성능·보안·UAT
응답성·부하·취약점·사용자 수용성 및 운영준비 검증
최종 PASS
결함 등급
Critical · 즉시 차단
Major · 조치 후 재시험
Minor · 계획 조치
PASS + 회귀검증 완료 기능만 Release Baseline 반영
핵심 메시지
시험 Gate 통과와 회귀검증이 모두 확인된 기능만 릴리스 기준선에 반영하여 결함 전파를 차단합니다.